Matriz de Incidencias y Clasificación de Prioridades

Pruebas en Familia JeriGo | Reporte Técnico de Relevamiento y Priorización

1. Resumen Ejecutivo y Comentario del Sprint

Se construyó una matriz inicial de incidencias a partir del análisis de las 43 consultas registradas durante las pruebas en familia realizadas entre el 13 y el 16 de octubre. Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con documentación, afiliaciones, recuperación de información (RAG), comportamiento conversacional, comparativas entre planes y experiencia de usuario. Las incidencias fueron clasificadas por criticidad para su posterior priorización y corrección dentro del sprint.

Resumen para DevOps: • Incidencias relevadas: 10 • Prioridad Alta (P2): 4 • Prioridad Media (P3): 4 • Prioridad Baja (P4): 2

2. Marco de Clasificación de Prioridad y Criticidad

El modelo de evaluación y respuesta estandarizado para la gestión de incidencias en el proyecto JeriGo se define mediante la siguiente escala:

| Criticidad | Prioridad | Descripción | Ejemplos JeriGo | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crítica | P1 - Urgente | Impide completamente el funcionamiento del sistema o afecta a todos los usuarios. | El agente no responde, caída de OpenAI, falla de Supabase, WhatsApp fuera de servicio, workflow principal detenido. | Atención inmediata. Resolver el mismo día. |
| Alta | P2 - Alta | La funcionalidad principal sigue operativa, pero existe un impacto significativo en la calidad del servicio. | Respuestas incorrectas, RAG devuelve información errónea, feedback no se registra, errores recurrentes en consultas. | Resolver antes de la siguiente ronda de pruebas. |
| Media | P3 - Media | Impacto limitado sobre el funcionamiento general. Existen alternativas o soluciones temporales. | Respuestas incompletas, clasificaciones incorrectas de intención, lentitud ocasional, errores de formato. | Planificar dentro del sprint actual. |
| Baja | P4 - Baja | No afecta la operación. Corresponde a mejoras o optimizaciones. | Mejoras de prompts, documentación, monitoreo adicional, métricas, optimización de rendimiento. | Incorporar al backlog. |

Criterios de Evaluación

| Criterio | Baja | Media | Alta | Crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto en usuarios | Mínimo | Pocos usuarios | Varios usuarios | Todos los usuarios |
| Impacto funcional | Cosmético | Funcionalidad secundaria | Funcionalidad principal degradada | Servicio interrumpido |
| Riesgo de negocio | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
| Urgencia | Backlog | Próximo Sprint | Antes de próxima prueba | Inmediata |

3. Matriz de Incidencias Relevadas (Pruebas JeriGo)

Matriz consolidada de las 10 incidencias identificadas durante el periodo de pruebas del 13 al 16 de octubre, priorizadas para el trabajo de desarrollo:

| # | Incidencia | Usuario / Origen | Causa Probable | Impacto | Propuesta de Solución | Criticidad / Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consulta sobre Excimer Láser sin respuesta satisfactoria | Participante 2 | Falta de documentación específica o recuperación insuficiente de información. | El usuario no obtiene información sobre una prestación consultada. | Incorporar documentación de cirugía refractiva (Excimer Láser) y validar indexación en el RAG. | Alta (P2) |
| 2 | Consulta sobre ingreso de personas mayores de 56 años sin respuesta | Participante 3 | Información de afiliaciones no disponible en la base documental. | Imposibilidad de responder consultas comerciales frecuentes. | Incorporar reglas de afiliación y límites de ingreso. | Alta (P2) |
| 3 | Consulta sobre afiliación de embarazadas sin respuesta concluyente | Participante 3 | Ausencia de reglas de negocio específicas en la documentación. | Información incompleta para escenarios comerciales reales. | Incorporar documentación y reglas de afiliación especiales. | Alta (P2) |
| 4 | Respuestas del tipo 'No encontré información suficiente' ante consultas recuperables | Análisis de pruebas | Reglas demasiado restrictivas del prompt o recuperación documental insuficiente. | Genera sensación de falta de conocimiento del asistente. | Revisar fallback del asistente y comportamiento ante información parcial. | Alta (P2) |
| 5 | El asistente no recomienda planes ante consultas de perfil comercial | Participante 3 | Restricciones del prompt para evitar recomendaciones. | Experiencia comercial limitada para vendedores. | Ajustar prompts para permitir orientación comercial sin reemplazar al asesor. | Media (P3) |
| 6 | Comparativas entre planes poco claras o incompletas | Participante 1 / Usuarios de prueba | Estructura actual de respuesta poco orientada a comparaciones. | Dificulta el análisis rápido de diferencias entre planes. | Diseñar formato estándar de comparativas con tablas y conclusiones. | Media (P3) |
| 7 | Pérdida de contexto entre preguntas relacionadas | Conversaciones encadenadas | Uso limitado del historial conversacional. | El usuario debe repetir información previamente consultada. | Revisar manejo del contexto e historial de conversación. | Media (P3) |
| 8 | Falta de información sobre prestadores y cartilla médica | Análisis de pruebas | Información no incorporada al repositorio documental. | Consultas frecuentes sin cobertura documental. | Incorporar documentación de prestadores y cartilla médica. | Media (P3) |
| 9 | Respuestas excesivamente extensas en algunos escenarios | Feedback de pruebas | Falta de reglas de longitud en el prompt. | Menor legibilidad para usuarios comerciales. | Ajustar nivel de detalle según tipo de consulta. | Baja (P4) |
| 10 | Respuestas demasiado breves en algunos escenarios | Feedback de pruebas | Prompt no diferencia consultas simples de consultas complejas. | Información insuficiente para el usuario. | Ajustar profundidad mínima de respuesta. | Baja (P4) |

4. Plan de Acción Recomendado

Estructura propuesta de trabajo para la atención de los hallazgos:

1.  Ingesta Documental y Ajustes de RAG (Atención Prioritaria - P2): Cargar documentación sobre Excimer Láser, reglas de afiliación (mayores de 56 años, embarazadas) y cartilla médica. Validar indexación y recuperación.

2.  Optimización de Prompts y Comportamiento Conversacional (P2 / P3): Ajustar prompts de fallback, habilitar guía de recomendación comercial y diseñar formatos claros para comparativas de planes.

3.  Gestión de Memoria y Calibración de Respuestas (P3 / P4): Mejorar la gestión del historial conversacional y graduar la extensión de respuestas según el tipo de consulta.